## Termo de Abertura do Projeto (TAP)

### 1. Situação Atual

A ONG opera com serviços principais de castração, consulta e adoção, sendo a castração a principal fonte de renda e sustento da clínica. O agendamento de serviços é realizado integralmente via WhatsApp, embora a ONG possua um e-mail. A ONG não possui meios de divulgação eficientes, já que a página do Instagram está desatualizada devido à falta de conhecimento e tempo dos participantes. A divulgação era feita via redes sociais, mas não tem sido atualizada por falta de voluntários. A visibilidade da ONG é baixa, tornando sua situação instável. Há uma parceria com a prefeitura que auxilia na visibilidade e manutenção da ONG. A ONG não demonstra interesse em voluntários ou doações, pois recebeu itens estragados/sujos e produtos vencidos, preferindo focar-se apenas na castração. O site existente está desatualizado/instável.

### 2. Justificativa do Projeto

A ONG sobrevive de forma independente, mas sua baixa visibilidade a torna instável. A falta de marketing e de meios de divulgação é um ponto fraco, com o Instagram desatualizado por falta de voluntários. A tecnologia (uma página/site) é vista como um método forte de divulgação, principalmente da castração, que é a fonte principal de renda. O projeto visa incrementar um site para ajudar na divulgação da ONG e, em especial, do sistema de castração que a mantém.

### 3. Propósito do Projeto e Metas

Propósito: Formalizar a existência de um projeto para desenvolver um site/página web com foco na divulgação do serviço de castração, que é a principal fonte de renda e sustento da ONG.

Metas (Objetivos do Site):

- Ser o principal método de divulgação da ONG e de seus serviços, principalmente a castração.

- Alavancar fortemente a castração de animais, que é o que mantém a ONG.

- Permitir o agendamento de consultas para castração.

- Servir para agendamentos com link direto para o WhatsApp.

- Incluir uma página "Sobre Nós" para falar mais da ONG.

- Adicionar uma galeria de imagens sobre os animais e a ONG.

### 4. Descrição do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um site/LandPage para a ONG. O foco principal do site será o serviço de castração, que é a principal fonte de renda da clínica. Outros tópicos, como voluntários e doações, não são do interesse da ONG para este projeto. O site deverá ter como objetivo principal o agendamento de consultas para castração, com um link direto para o WhatsApp para formalizar o agendamento. O site servirá como fonte principal de divulgação. Inicialmente, o grupo trabalhará com um esboço de produto (LandPage), sem preferência específica da ONG por reformulação ou projeto do zero.

### 5. Premissas

- A clínica continuará a se manter sozinha através das consultas e castrações durante o projeto.

- O site será o principal meio de divulgação da ONG.

- O projeto terá como foco exclusivo a divulgação do serviço de castração.

- A ONG cooperará com o time do projeto para a integração do sistema, apesar da falta de conhecimento/interesse em tecnologia.

### 6. Restrições

- O projeto não incluirá funcionalidades para voluntários ou doações.

- O agendamento de serviços, mesmo pelo site, deve ter um link direto ao WhatsApp para a conclusão.

- O público-alvo tem uma área de alcance reduzida, sendo a página o principal meio para tentar expandir.

### 7. Stakeholders (Partes Interessadas)

| Stakeholder | Tipo de Interesse / Papel no Projeto |
| --- | --- |
| ONG “É o Bicho” | Usuário final e beneficiário do site, responsável pela aprovação e fornecimento de conteúdo e informações. |
| Equipe AlphaTech | Responsável pelo desenvolvimento e entrega do site/LandPage. |
| Prefeitura | Parceira da ONG; ajuda na visibilidade e manutenção, devido ao convênio para castrações gratuitas (Stakeholder indireto). |
| Público-alvo da castração | Usuários do serviço de castração, que utilizarão o agendamento e serão alcançados pela divulgação. |

### 8. Riscos

- Risco de Integração/Aceitação: Devido à falta de conhecimento e interesse da ONG por tecnologia, a integração de um sistema complexo pode ser um desafio.

- Risco de Conteúdo Desatualizado: O Instagram está desatualizado devido à falta de tempo e conhecimento; esse problema pode se estender ao novo site, exigindo manutenção.

- Risco de Foco Reduzido: O projeto é focado apenas na castração, limitando a divulgação de outros serviços (consulta, adoção).

### 9. Marco (Principais Entregáveis/Etapas)

| Marco | Descrição |
| --- | --- |
| Esboço Inicial (LandPage) | Apresentação de um rascunho/esboço do produto final para a ONG. |
| Desenvolvimento da Função de Agendamento | Implementação do link direto do site para o WhatsApp para agendamentos. |
| Criação das Páginas de Conteúdo | Desenvolvimento da página "Sobre Nós" e Galeria de Imagens. |
| Entrega Final do Site | Lançamento da página/site como o principal método de divulgação da castração. |

### 10. Responsabilidades

| Responsável | Responsabilidade Principal |
| --- | --- |
| Igor | Gerenciamento da equipe, comunicação com a ONG, garantia da entrega do produto conforme o escopo. |
| Joel | Desenvolvimento, codificação e testes do site/LandPage. |
| Leno | Realizar escopo/rascunho da LandPage e designer da página, destacando a identidade da ONG. |
| Maria | Criação da identidade visual da equipe e auxiliar na estruturação de documentos. |
| Vanessa | Elaboração do BPMN e organização de documentos. |
| Yan | Revisar e colaborar para preenchimento dos documentos, organizando as informações. |